АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 ноября 2015 года № 151

О проекте внесения изменений в муниципальную программу «Совершенствование дорог Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2014-2016 годы»

в части финансовых показателей на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с подготовкой проекта бюджета Руднянского городского поселения на 2016 год, руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения, - администрация Руднянского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект изменений в муниципальную программу «Совершенствование дорог Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2014 год и плановый период до 2016 года», утверждённую постановлением администрации Руднянского городского поселения № 112 от 8.09.2014, в части финансовых показателей на 2016 год.

2. Руководителю финансового органа администрации обеспечить внесение проекта программы в Руднянское городское Собрание одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый период.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года положения Паспорта муниципальной программы «Совершенствование дорог Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее – Паспорт программы)  в части финансовых показателей на 2016 год.

3.1. В разделе II Паспорта программы предложение «В приложении № 1 к Программе указан перечень дорог, подлежащих капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Руднянского городского поселения в 2014-2016 г.» изложить в новой редакции следующего содержания: «В приложении 1 к Программе указаны мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования Руднянского городского поселения в 2016 году».

3.2. В разделе IV Паспорта программы предложение «В приложении № 2 к Программе указаны основные источники и объемы финансирования» изложить в новой редакции следующего содержания: «В приложении 2 к Программе указаны основные источники и объемы финансирования Программы в 2016 году».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному обнародованию в порядке размещения на официальном сайте Руднянского городского поселения.

Временно исполняющий полномочия

главы Руднянского городского поселения                               		А.В.Дунаев

приложение

к Постановлению администрации

Руднянского городского поселения

от 9 ноября 2015 г. №151

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Совершенствование дорог Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2014 год и плановый период до 2016 года»

(утверждена Постановлением администрации Руднянского городского поселения от  №112 от 8.09.2014)

приложение 2

к муниципальной программе «Совершенствование дорог

Руднянского городского поселения Руднянского

муниципального района на 2014-2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ

| № п/п | наименование мероприятий | объем работ | Срок исполнения в 2016 году | сумма расходов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. дорожные покрытия | 2 000 000 |
| 1.1 | капитальный ремонт грунтовых дорог на улучшенное покрытие |  | 2-3 квартал | 1 200 000 |
| 1.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия на участках автодорог р.п. Рудня по улицам Советская, Комсомольская, Толстого, Володарского, Спортивная. | 300 м2 | 2-3 квартал | 400 000 |
| 1.3 | выравнивание профиля грунтовых дорог по ул. Речная, ул. Прогонная, ул. Красноармейская в р.п. Рудня | 4000 м2 | 2, 4 квартал | 250 000 |
| 1.4 | подсыпка грунтовой дороги щебнем в с. Терсинка | 2000 м2 | 3 квартал | 150 000 |
| 2. пешеходные переходы и дорожные знаки | 610 000 |
| 2.1 | оборудование пешеходных переходов: - МБОУ Руднянская СОШ (ул. Советская, ул. Октябрьская) | 2 шт. | 2 квартал | 150 000 |
|  | - детский сад №1 | 1 шт. | 2 квартал | 50 000 |
|  | - перекрёсток Толстого-Володарская (2 шт.) | 2 шт. | 3 квартал | 100 000 |
|  | - детский сад пос. Садовый | 1 шт. | 3 квартал | 30 000 |
| 2.2 | приобретение дорожных знаков | 55 ш. | 1 квартал | 80 000 |
| 2.1 | установка дорожных знаков | 55 ш. | 2-3 квартал | 200 000 |
| 3. уличное освещение дорог | 4054725 |
| 3.1 | расходы на электроэнергию | 270тыс.кВ/час | ежемесячно | 2 106 677 |
| 3.2 | техническое обслуживание | 28км | ежемесячно | 251 548 |
| 3.3 | приобретение материалов на ремонт линий уличного освещения | 10 км | 3 квартал | 550 000 |
| 3.4 | оплата работ по ремонту уличного освещения | 28 км | 2-3 квартал | 621 500 |
| 3.5 | реконструкция уличного освещения: |  |  |  |
|  | р.п. Рудня | 6 км | 2 квартал | 300 000 |
|  | п. Садовый | 1 км | 3 квартал | 100 000 |
|  | с. Терсинка | 1,5 км | 3 квартал | 100 000 |
|  | с. Егоровка-на-Медведице | 1,5 км | 4 квартал | 50 000 |
| 4. текущее содержание дорог | 770 000 |
| 4.1 | профилирование грунтовых дорог | 172 мото/час | 2,3 квартал | 150 000 |
| 4.2 | очистка дорог от снега | 246 мото/час | 1,4 квартал | 250 000 |
| 4.3 | обработка противогололёдной смесью | 120 мото/час | 1,4 квартал | 150 000 |
| 4.4 | обрезка деревьев и кустарников, сухой растительности | 400 чел./час | 2-3 квартал | 150 000 |
| 4.5 | уборка мусора и сухой растительности | 200 чел./час | 2-4 квартал | 50 000 |
| 4.6 | вывоз мусора и сухой растительности | 2500 куб. м | 2-4 квартал | 20 000 |
| 5. приобретение основных средств, механизмов и оборудования | 390 000 |
| 5.1 | приобретение материалов на ремонт остановок транспорта по перевозке пассажиров: |  |  |  |
|  | - остановки в р.п. Рудня | 8 шт. | 2-3 квартал | 20 000 |
|  | - остановка в с. Терсинка | 1 шт. | 3 квартал | 20 000 |
|  | - материалы на тротуар по ул. Комсомольская |  |  | 50 000 |
| 5.2 | - приобретение пескоразрбасывателя |  |  | 300 000 |
| ИТОГО | 7 824 725 |

приложение 2

к муниципальной программе «Совершенствование дорог

Руднянского городского поселения Руднянского

муниципального района на 2014-2016 годы»

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ

| финансовый период | источники финансирования Программы по уровню бюджетов (руб.) |
| --- | --- |
|  | Волгоградская область | Руднянский район | местный бюджет | итого |
|  |  |  | дорожный фонд | местные налоги |  |
| I квартал |  |  |  |  |  |
| II квартал |  | 200 000 |  |  | 200 000 |
| III квартал | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| IV квартал |  |  |  |  |  |
| итого 2016 г. |  |  | 1 571 700,00 | 3 228 225,50 | 5 899 925,5 |