АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2015 года №152

О проекте муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство

и энергосбережение в Руднянском городском поселении на 2015-2017 годы»

в части финансовых показателей на 2016-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с подготовкой проекта бюджета Руднянского городского поселения на 2016 год, руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения, - администрация Руднянского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в Руднянском городском поселении на 2015-2017 годы», утверждённую постановлением администрации Руднянского городского поселения №57 от 15.04.2015, в части финансовых показателей на 2016-2017 годы.

2. Руководителю финансового органа администрации обеспечить внесение проекта программы в Руднянское городское Собрание одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый период.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года положения Паспорта муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в Руднянском городском поселении на 2015-2017 годы» (далее – Паспорт программы)  в части финансовых показателей на 2016-2017 годы.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному обнародованию в порядке размещения на официальном сайте Руднянского городского поселения.

Временно исполняющий полномочия

главы Руднянского городского поселения                                      		А.В.Дунаев

Приложение

к Постановлению администрации

Руднянского городского поселения

от 9.11.2015 №152

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение

в Руднянском городском поселении на 2015-2017 годы»

(утверждена Постановлением администрации Руднянского городского поселения №57 от 15.04.2015)

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение

в Руднянском городском поселении на 2015-2017 годы»

|  | Наименование мероприятий, | Ед. | К-во | Срок | Объем финансирования |  |  |  | Ожидаемый | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. п. | объектов и их местоположение | изм. |  | выполнения | Всего | Из средств | Из средств |  |  | экономико- |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | областного | бюджета | бюджета | Внебюджет-ные | энергетическ. | за |
|  |  |  |  |  |  | бюджета | района | поселений | источники | эффект | исполнение |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс.руб. | тыс. руб. | тыс.руб. | тыс. руб. | мероприят. |
| Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, мониторинг программы, организация пропаганды энергосбережения, стимулирование и повышение квалификации кадров |
| 1.1. | Анализ муниципальной программы энергосбережения иповышения энергетической эффективности | 2015- 2017гг. | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Администрация поселения |
| 1.2. | Организация пропаганды энергосбережения в СМИ, через управляющие компании, на встречах с коллективами предприятий и учреждений | 2015-2017 гг | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Редакция газет "Трибуна", "Руднянский вестник", Администрация поселения |
| 1.3. | Проведение разъяснительной работы с руководителями БУ о возможности заключения энэргосервисных договоров | 2015г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Администрация поселения |
| 1.5 | Обеспечение обучения специалистов в центрах энергетической эффективности | чел. | 3 | 2015 г. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |  | Администрация поселения |
| Раздел 2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергоаудита зданий БУ | шт. |  | 2015 г. | 130.5 | 0.00 | 0.00 | 130.5 | 0.00 |  | Руководители бюджетных учреждений |
| Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взнос на капитальный ремонт жилфонда2984 м2*5.90*12мес. |  |  | 2015-2017гг. 2016 | 695.1 147.5 | 0.00 | 0.00 | 695.1 147.5 |  |  | Администрация поселения |
|  |  |  |  | 2017 | 147.6 |  |  | 147.6 |  |  |  |
| 3.1.1 | Приборы учета тепла | шт. | 10 | 2015 | 1568 | 0.00 | 0.00 | 1568 | 0.00 |  | Администрация поселения |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | шт. | 19 | 2015 2016 2017 | 190.00 200.00 200.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 200.00 200.00 | 0.00 |  | Администрация поселения |
| 3.2 | Перевод жилых домов с централизованного на поквартирное отопление | 2015-2017гг | 42233.4 | 19788.0 | 3000.0 | 9445.4 | 10000.0 |  | Администрация поселения |
|  |  | шт. | 7 | 2015 | 11788.00 | 5788.0 | 1000.0 | 3000.0 | 2000.0 |  |  |
|  |  | шт. | 8 | 2016 | 15378.50 | 7000.0 | 1000.0 | 3378.5 | 4000.0 |  |  |
|  |  | шт. | 8 | 2017 | 15066.90 | 7000.0 | 1000.0 | 3066.9 | 4000.0 |  |  |
| Раздел 4. Повышение энергоэффективности на предприятиях жилищно - коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция водозаборных скважин в том числе | шт. |  | 2015-2017гг | 498.0 | 0.00 | 0.00 | 498.0 | 0.00 |  | Администрация поселения |
|  |  |  |  | 2015 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 |  |  |
| 4.2 | Текущий ремонт водопроводных сетей в том числе | шт. |  | 2015-2017гг | 2936.0 | 0.00 | 0.00 | 2936.0 | 0.00 |  | Администрация поселения |
|  |  |  |  | 2015 | 1268.00 | 0.00 | 0.00 | 1268,00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 834,00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 834,00 | 0.00 |  |  |
| 4.3 | Текущий ремонт тепловых сетей | шт. |  | 2015-2017гг | 2757.5 | 0.00 | 0.00 | 2757.5 | 0.00 |  | Администрация поселения |
|  |  |  |  | 2015 | 1000.0 | 0.00 | 0.00 | 1000.0 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 845.3 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 912.2 | 0.00 | 0.00 | 912.2 | 0.00 |  |  |
| 4.4 | Текущий ремонт источников теплоснабжения | шт. |  | 2015-2017гг | 1434.2 | 0.00 | 0.00 | 1434.2 | 0.00 |  | Администрация поселения |
|  |  |  |  | 2015 | 434.2 | 0.00 | 0.00 | 434.2 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 500.0 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 500.0 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 |  |  |
| Итого объем финансирования мероприятий программы | 2015-2017гг | 50554.2 | 19788.0 | 3000.0 | 17766.2 | 10000.0 |  |  |
| в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2015 | 16556.7 | 5788.0 | 1000.0 | 7768.7 | 2000.0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 18071.3 | 7000.0 | 1000.0 | 6071.3 | 4000.0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 17826.7 | 7000.0 | 1000.0 | 5828.7 | 4000.0 |  |  |