

АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 марта 2016 года № 32

**Об организации мероприятий по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного и противопожарного состояния населенных пунктов Руднянского городского поселения в весенний период 2016 года**

В соответствии требований статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Письма начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области от 15.03.2016 № 1661-4-4 и Постановления администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области от 17.03.2016 № 125, - руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения, - администрация Руднянского городского поселения –

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 01 апреля по 07 мая 2016 года весенний месячник по благоустройству Руднянского городского поселения.
2. Утвердить мероприятия по благоустройству Руднянского городского поселения на весенний период 2016 года (приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, собственникам жилых и нежилых помещений принять участие по благоустройству прилегающих к зданиям, сооружениям и предприятиям территорий, а так же в общественных акциях по уборке мест общего пользования на территории Руднянского городского поселения.
4. Утвердить состав рабочей группы по организации и контролю за выполнением работ по весенней уборке и благоустройству территории Руднянского городского поселения (приложение 2).
5. Директору СКУ «Служба озеленения и благоустройства Рудни» Касумову А.М. в срок до 01 апреля 2016 года обеспечить участников общественных акций по уборке мест общего пользования достаточным количеством тары (пакетов, мешков) для сбора мусора.
6. Директору МБУ «Служба эксплуатации муниципального имущества» Полетаеву В.А. обеспечить с 01 апреля 2016 года вывоз крупногабаритных бытовых отходов и мусора от жилых помещений по заявкам их собственников.
7. Директору МБУ «МКЦ «Перспектива» Айтикешовой Е.Е. обеспечить информирование жителей Руднянского городского поселения о мероприятиях, утверждённых настоящим Постановлением.
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Руднянского городского поселения Беличенко Е.М.
9. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Руднянского городского поселения.

Глава Руднянского городского поселения В.А.Полищук

 Приложение № 1

к постановлению администрации

Руднянского городского поселения

 от 23.03.2016 № 32

**Мероприятия**

**по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Руднянского городского поселения на весенний период 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятий |  Срок исполнения | Исполнители |
| 1. **Благоустройство территории**
 |
| 1.1 | Благоустройство территории около РДК « Современник» | с апреля по июнь 2016г. | МКУ «СОБР» |
| 1.2 | Проведение общественных акций по уборке мест общего пользования;- посадка зеленых насаждений- уборка мест общего пользования-побелка деревьев | 08.04.2016 г.15.04.2016 г.22.04.2016 г. | МКУ «СОБР»МБУ «СЭМИ» МКУ «СОБР» |
|  1.3 | Благоустройство сквера № 3 парка имени Рагузова по улице Красная | май, июнь 2016г. | МБУ «СЭМИ» ТОС «ИСТОК» |
|  1.4 | Ремонт памятников:- «Красные знамена» -укладка тротуарной плитки и озеленение.-Братская могила (центр)- ремонт тумб.-Реконструкция памятника с. Митякино.-Ремонт памятного знака в парке имени Рагузова.-Укладка тротуарной плитки возле стелы на улице имени Шевченко.-Ремонт памятника «Защитникам Отечества» | апрель 2016 г.апрель 2016 г.апрель 2016 г.май 2016 г.апрель 2016 г.апрель 2016 г. | МБУ «СЭМИ» МБУ «СЭМИ» МБУ «СЭМИ» МБУ «СЭМИ» МБУ «СЭМИ» МБУ «СЭМИ»  |
| 1.5 | Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941- 1945гг., в уборке придомовых территорий. | до 01.05.2016 г. | МБУМКЦ «Перспектива» |
| 1.6 | Проведение общественной акции по уборке придорожных лесопосадок вне черты населенных пунктов | 13.05.2016 г. | Администрация  |
| 1.7 | Благоустройство мест погребения (кладбища);- уборка и вывоз мусора- завоз песка- посадка деревьев- обустройство центральной аллеи нового кладбища | апрель 2016 г.апрель 2016 г.апрель 2016 г.апрель 2016 г. | МБУ «СЭМИ»МБУ «СЭМИ»МБУ «СЭМИ»МБУ «СЭМИ» |
| 1.8 | Обрезка и корчевание аварийных деревьев и кустарников:-аллея у РДК « Современник»- парк имени Рагузова | 24,25,26 марта 2016 г27,28,29 марта 2016 г. | МБУ «СЭМИ»МБУ «СЭМИ» |
| 1.9 | Опиловка деревьев, создающих угрозу падением:- плановая опиловка- вне плановая опиловка | июнь 2016 г.по необходимости | МКУ «СОБР»МКУ «СОБР» |
|  1.10 | Реконструкция уличного освещения:- улица Прогонная- улицы Луговая, Лесная |  апрель 2016 г.май 2016 г. | МКУ «СОБР»МКУ «СОБР» |
| 1.11 | Ремонт остановок общественного транспорта. | май 2016 г. | МБУ «СЭМИ» |
| 1.12 | Изготовление и установка автобусного павильона с. Терсинка | август 2016 г. | МБУ «СЭМИ» |
| 1.13 | Ямочный ремонт дорог | апрель, май 2016г.  | МКУ «СОБР» |
| 1.14 |  Профилирование грунтовых дорог | апрель, октябрь 2016 | МКУ «СОБР» |
| 1.15 | Ликвидация несанкционированных съездов на тротуар на ул. Пионерская  | май, июнь 2016 г. |  |
| 1.16 | Подготовка мест отдыха у воды | май, июнь 2016 г. | МБУ «СЭМИ» |
| 1.17 | Обустройство территории у Поклонного креста с оборудованием родника | июнь, июль 2016г | МБУ «СЭМИ» |
| 1.18 | Ремонт общественного туалета по улице Украинская  | май, июнь 2016 г. | ТОС «РЫБУШКА» |
| 1.19 | Обустройство сквера у ДК пос. Садовый |  май, июнь 2016 г. | ТОС «САДОВЫЙ» |
|  1.19 | Провести поселенческие конкурсы:- «Лучший дом»;- «Лучшая улица»;- «Образцовое подворье» | август 2016 | Администрация  |
| 1. **Обращение с твердыми бытовыми отходами**
 |
|  2.1 | Организация работ по сбору, вывозу ТБО от населения, проживающего в частных домовладениях в каждом поселении и их временного складирования | В соответствии с графиком вывоза | МБУ «СЭМИ» |
|  2.2 | Обустройство площадок под контейнеры | Май, август | МБУ «СЭМИ» |
|  2.3 | Приведение в соответствие с санитарными и экологическими нормами участков, отведенных под временное складирование ТБО (обвалование, ограждение) | Весь период | МБУ «СЭМИ» |
|  2.4 | Ликвидация несанкционированных свалок | По мере выявления | МБУ «СЭМИ» |
|  **3. Информационно – пропагандистское обеспечение** |
|  3.1 | Оповещение через СМИ об организации работ по благоустройству, фактах наказания нарушителей правил благоустройства в населенных пунктах и поощрениях отличившихся | Весь период | Администрация  |
|  3.2 | Пропагандистская работа по формированию личной ответственности собственников, арендаторов за санитарным содержанием закрепленных территорий. | Весь период | Администрация  |
|  3.3 | Отражение на информационных щитах хода выполнения мероприятий по благоустройству территории поселения. | Весь период | Администрация  |
|  3.4 | Информирование населения через СМИ об итогах конкурса по благоустройству Руднянского городского поселения. | Весь период | МБУ «МКЦ «Перспектива» |