АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 18 апреля 2017 года № 58

Об утверждении плана мероприятий по реализации программы «Перевод многоквартирных домов, расположенных на территории Руднянского городского поселения на индивидуальное (поквартирное) отопление в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Администрации Волгоградской области от 29.03.2017 № 169-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Волгоградский фонд жилья и ипотеки» для предоставления средств на возвратных условиях на реализацию мероприятий модернизации и энергосбережения систем коммунальной инфраструктуры», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом Руднянского городского поселения, - администрация Руднянского городского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, переводимых на поквартирное отопление по программе «Перевод многоквартирных домов, расположенных на территории Руднянского городского поселения на индивидуальное (поквартирное) отопление в 2017 году» (Приложение 1).

2. Утвердить план реализации программы «Перевод многоквартирных домов, расположенных на территории Руднянского городского поселения на индивидуальное (поквартирное) отопление в 2017 году» (Приложение 2).

3. Дополнить ведомственную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в Руднянском городском поселении на 2017-2019 годы», утвержденную Распоряжением администрации Руднянского городского поселения от 26.01.2017 № 20 (далее – Программа) новым разделом 3.1. следующего содержания:

| № п.п. | Наименование мероприятий, объектов . | Срок исполнения. |  | объёмы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | бюджет области | бюджет района | Вне бюджет | местный бюджет |
| 3.1. Повышение энергоэфективности в жилищном фонде Руднянского городского поселения |
| 3.1.1 | Перевод жилых домов с централизованного на поквартирное отопление от котельной № 4 по ул. Строителей в р.п. Рудня | 2017 | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 |

4. Опубликовать утверждённый план в газете "Руднянский вестник" и разместить на официальном сайте Руднянского городского поселения.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Руднянского городского поселения.

Глава Руднянского городского поселения                                            		В.А. Полищук

Приложение 1

к Постановлению

администрации Руднянского

городского поселения

от 18.04.2017 № 58

Перечень многоквартирных домов, переводимых на поквартирное отопление

по программе «Перевод многоквартирных домов, расположенных на территории Руднянского городского поселения на индивидуальное (поквартирное) отопление

в 2017 году»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | № дома | Количество квартир в доме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Рудня, ул. Строителей | 4 | 16 |
| 2 | р.п. Рудня, ул. Строителей | 6 | 16 |
| 3 | р.п. Рудня, ул. Строителей | 8 | 16 |
| 4 | р.п. Рудня, ул. Строителей | 10 | 16 |
| 5 | р.п. Рудня, ул. Строителей | 12 | 18 |
| 6 | р.п. Рудня, ул. Строителей | 14 | 18 |
| 7 | р.п. Рудня, ул. Строителей | 16 | 24 |

Приложение 2

к Постановлению

администрации Руднянского

городского поселения

от 18.04.2017 № 58

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

перевод многоквартирных домов, расположенных на территории Руднянского городского поселения на индивидуальное (поквартирное) отопление в 2017 году

| № пп | Наименование мероприятий | срок | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | обследование многоквартирных домов на предмет переоборудования помещений поквартирным отоплением в многоквартирных домах, включённых в Программу | до 01.05.2017 | администрация Руднянского городского поселения |
| 2 | Проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с повесткой: - о переводе многоквартирного дома на поквартирное отопление; - о заключении договора подряда на выполнение работ обследования готовности общего имущества дома к переоборудованию поквартирным отоплением и выполнения работ по ремонту указанного общего имущества. | до 15.05.2017 | администрация Руднянского городского поселения; директор МУП «Комхоз» |
| 3 | Оформление документов на предоставление заёмных средств на реализацию областной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры | до 01.05.2017 | директор МУП «Комхоз»; администрация поселения |
| 4 | Получение заёмных средств на реализацию областной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры | до 15.05.2017 | директор МУП «Комхоз» |
| 5 | Заключение соглашения о передаче полномочий МУП «Комхоз» в сфере муниципальных закупок администрации Руднянского муниципального района | до 20.05.2017 | директор МУП «Комхоз» |
| 6 | Образование комиссии по обследованию социально-жилищных условий собственников жилых помещений, переводимых на квартирное отопление, и утверждение Положения о комиссии | до 20.05.2017 | глава Руднянского городского поселения |
| 7 | Объявление аукциона на проведение работ по переоборудованию внутридомового и общедомового газопроводов под поквартирное отопление | до 20.05.2017 | директор МУП «Комхоз» |
| 8 | выполнение работ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры многоквартирных домов на поквартирное отопление | до 01.10.2017 | директор МУП «Комхоз»; администрация поселения |