РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  15 сентября 2014 года № 500

Об утверждении плана мероприятий

по улучшению качества питьевой воды

в Руднянском городском поселении

на 2015 - 2020  годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря  2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой», руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Руднянском городском поселении на 2015 – 2020 годы.

2. Руководителю финансового органа администрации обеспечить внесение в проект бюджета Руднянского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов расходы на проведение мероприятий в соответствии утверждённого плана.

3. Заместителю главы Руднянского городского обеспечить исполнение утверждённых мероприятий по улучшению качества питьевой воды руководителями муниципальных организаций и должностными лицами администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит размещению на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет.

Глава Руднянского городского поселения                                            В.А. Полищук

Приложение

к распоряжению администрации

Руднянского городского поселения

от  15 сентября 2014 года №500

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды                                                                                                                в Руднянском городском поселении на 2015-2020 годы

| № п/п | наименование мероприятия | период проведения, годы | финансирование (тыс. руб.) | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 г | 2016 г | 2017-20 г. |  |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода |  |  |  |  | водоснабжающие организации |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода |  |  |  |  | специалисты: - по градостроительству; - по ЖКХ |
| 3 | Оборудование приборами учета расхода воды из артезианских скважин | 2015 год | 300 | 300 | 0 | 0 | водоснабжающие организации |
| 4 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | ежегодно | 360 | 60 | 60 | 240 | водоснабжающие организации; собственники скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| 5 | Контроль фактического потребления холодной абонентами | постоянно |  |  |  |  | водоснабжающие организации |
| 6 | Установка приборов учёта воды | постоянно | 600 | 100 | 100 | 400 | водоснабжающие организации |
| 7 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения | при поступлении заявлений |  |  |  |  | водоснабжающие организации |
| 8 | Разработка и утверждение инвестиционной программы развития централизованных систем водоснабжения | 2015 год |  |  |  |  | администрация поселения |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | постоянно |  |  |  |  | администрация поселения |
| 9 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  |  |  | водоснабжающие организации |
| 10 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения | ежегодно | 3000 | 500 | 500 | 2000 | водоснабжающие организации; администрация поселения |
| 11 | Капитальный ремонт и строительства новых объектов водоснабжения | в соответствии плана модернизации системы водоснабжения поселения | 8500 | 1000 | 1500 | 6000 | администрация поселения |
| 12 | Обследование внутридомовых сетей централизованных систем холодного водоснабжения многоквартирных домов | 2015 год |  |  |  |  | - управляющие МКД организации; - водоснабжающие организации; |
|  | ИТОГО: |  | 13060 | 1960 | 2160 | 8940 |  |