

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РУДНЯНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ**

**от 14 января 2021 года № 6**

Об актуализации Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Положением об отделе управления Руднянским городским поселением,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Приступить к разработке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год.
2. Утвердить план мероприятий по разработке и утверждению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения согласно приложению к настоящему приказу.
3. Разместить на официальном сайте Руднянского городского поселения в телекоммуникационной сети Интернет уведомление о начале разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения с указанием на страницу официального сайта Руднянского городского поселения, на которой размещена действующая Схема теплоснабжения Руднянского городского поселения.
4. Специалисту 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства отдела управления Руднянским городским поселением Протасенко В.С. обеспечить сбор исходных данных, а также замечаний и предложений к проекту актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Руднянский вестник».

Заместитель главы-начальник

отдела управления Руднянским

городским поселением В.А. Полетаев

Приложение

к приказу отдела управления

Руднянским городским поселением

от 14.01.2021 № 6

**План мероприятий**

**по разработке и утверждению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок мероприятия** | **Ответственное лицо** |
| 1 | Принятие решения о разработке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | до 14.01.2021 (включительно) | Заместитель главы-начальник отдела управления Руднянским городским поселением администрации Руднянского муниципального района  В.А. Полетаев |
| 2 | Размещение на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет уведомления о начале разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год с указанием на страницу официального сайта Руднянского городского поселения, на которой размещена действующая Схема теплоснабжения Руднянского городского поселения | Не позднее 15.01.2021 | Ведущий специалист по общим вопросам отдела управления Руднянским городским поселением  О.Д. Веляева |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | до 01.04.2021 | Специалист 2 категории по вопросам ЖКХ отдела управления Руднянским городским поселением Протасенко В.С. |
| 4 | Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения | с 15.01.2021 по 12.02.2021 (включительно) | Специалист 2 категории по вопросам ЖКХ отдела управления Руднянским городским поселением Протасенко В.С. |
| 5 | Размещение на официальном сайте Руднянского городского поселения замечаний и предложений к проекту актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | до 15.02.2021 (включительно) | Ведущий специалист по общим вопросам отдела управления Руднянским городским поселением  О.Д. Веляева |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | 19.02.2021 | Заместитель главы-начальник отдела управления Руднянским городским поселением администрации Руднянского муниципального района  В.А. Полетаев |
| 7 | Размещение на официальном сайте Руднянского городского поселения уведомления о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | 19.02.2021 | Ведущий специалист по общим вопросам отдела управления Руднянским городским поселением  О.Д. Веляева |
| 8 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | 01.03.2021 | Заместитель главы-начальник отдела управления Руднянским городским поселением администрации Руднянского муниципального района  В.А. Полетаев |
| 9 | Подготовка протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | 02.03.2021 | Специалист 2 категории по вопросам ЖКХ отдела управления Руднянским городским поселением Протасенко В.С. |
| 10 | Размещение на официальном сайте Руднянского городского поселения протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | До 04.03.2021 (включительно) | Ведущий специалист по общим вопросам отдела управления Руднянским городским поселением  О.Д. Веляева |
| 11 | Принятие решения об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год с учетом поступивших замечаний и предложений (при наличии), а также протокола публичных слушаний | 16.03.2021 | Заместитель главы-начальник отдела управления Руднянским городским поселением администрации Руднянского муниципального района  В.А. Полетаев |
| 12 | Размещение на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет актуализированной Схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | 16.03.2021 | Ведущий специалист по общим вопросам отдела управления Руднянским городским поселением  О.Д. Веляева |
| 13 | Размещение на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | до 19.03.2021 (включительно) | Ведущий специалист по общим вопросам отдела управления Руднянским городским поселением  О.Д. Веляева |
| 14 | Опубликование в газете «Руднянский вестник» информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения на 2022 год | до 19.03.2021 (включительно) | Ведущий специалист по общим вопросам отдела управления Руднянским городским поселением  О.Д. Веляева |